# Tjekliste: Indsamling af informationer til kvalitetsledelsesplanen

| Rev. nr.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektets navn: |  |  |  |
| Dato: |  |  |  |
| Projektleder: |  |  |  |
| Ansvarlig for tjeklisten: |  |  |  |
| 1 | Organisationens kvalitetspolitik |  |  |
| 1.1 |  | Har organisationen en nedskrevet kvalitetspolitik? |  |
|  |  | Overholder organisationen en international standard inden for kvalitet, fx ISO9001? |  |
|  |  | Er organisationen underkastet ekstern kontrol på kvalitetsområdet? Hvilken? |  |
|  |  | Kan organisationens kvalitetspolitik benyttes i projektet? |  |
|  |  | Hvilke ændringer skal der evt. til, hvis kvalitetspolitikken skal kunne benyttes? |  |
|  |  | Bliver organisationens kvalitetspolitik jævnligt opdateret? |  |
|  |  | Hvornår forventes næste opdatering, og vil denne få betydning for projektet? |  |
| 2 | Kvalitetskrav |  |  |
| 2.1 |  | Er der guidelines, standarder m.m. for, hvordan kvaliteten i projektet udføres og verificeres? Hvilke? |  |
|  |  | Er kvaliteten underlagt myndighedskontrol og -regler? Hvilke? |  |
|  |  | Hvilke kvalitetskrav er der til projektets produkt? |  |
|  |  | Hvilke kvalitetskrav er der til selve projektgennemførelsen? |  |
|  |  | Er projektets kvalitetsparametre klart beskrevne? |  |
| 3 | Kvalitetsorganisation |  |  |
| 3.1 |  | Er der i den udførende organisation personer dedikeret til sikring af kvaliteten? |  |
|  |  | Hvordan ser den kvalitetssikrende organisation ud (antal, jobbeskrivelser, organisatorisk placering, beføjelser)? |  |
| 4 | Kvalitetssikring |  |  |
| 4.1 |  | Er der lavet en plan, der viser de forskellige kvalitetssikringstiltag i projektet (hvornår de udføres, hvem der gør det og proceduren herfor)? |  |
|  |  | Er det specificeret, hvordan og hvornår reviews udføres i projektet? |  |
|  |  | Er det klart, hvem der udfører reviews? |  |
|  |  | Er det specificeret, hvordan og hvornår inspektioner og tests udføres i projektet? |  |
|  |  | Er det klart, hvem der udfører inspektioner og tests? |  |
|  |   | Er det specificeret, hvordan og hvornår der udføres kvalitetsaudits i projektet? Er det klart, hvem der udfører kvalitetsaudits i projektet? |  |
|  |  | Er det specificeret, hvordan og hvornår der rapporteres om projektets status i forhold til de opstillede kvalitetskrav? |  |
|  |  | Er det klart, hvem der udfører rapporteringen om projektets kvalitet? |  |
|  |  | Er det klart, hvem der modtager kvalitetsrapporten? |  |
|  |  | Er det klart, hvilke værktøjer til forbedring af kvaliteten der i givet fald vil blive bragt i anvendelse? |  |

Figur 2.18.3. Tjekliste for indsamling af informationer til kvalitetsledelsesplanen