# Tjekliste: Indsamling af informationer til personaleplanen

| Rev. nr.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektets navn: |  |  |  |
| Dato: |  |  |  |
| Projektleder: |  |  |  |
| Ansvarlig for tjeklisten: |  |  |  |
| 1 | Projektets organisation |  |  |
|  |  | Se 2.20 Projektets organisation |  |
| 2 | Roller og Ansvar |  |  |
|  |  | Se 2.22 Arbejds- og ansvarsfordeling |  |
| 3 | Bemanding |  |  |
|  |  | Hvor skal arbejdskraften komme fra? |  |
|  |  | Skal projektlederen tage de medarbejdere, der nu er til rådighed i organisationen eller hyre de bedste, selvom det betyder, at tilgængelige medarbejdere forbigås? |  |
|  |  | Skal projektmedarbejderne arbejde fra et fælles kontorområde, hjemmefra eller spredt på flere lokationer? |  |
|  |  | Vil der være stor geografisk spredning mellem medarbejderne i projektet? |  |
|  |  | Kommer medarbejderne fra flere forskellige kulturer? |  |
|  |  | Hvilke trænings-/oplæringsbehov er der i forbindelse med bemanding af projektet? |  |
|  |  | Hvad er fokus ved sammensætning af projektgruppen: lavest mulige omkostninger, højest mulig kompetence, mindst mulig geografisk spredning? |  |
| 4 | Regler for personale |  |  |
|  |  | Hvordan er reglerne for rekruttering af arbejdskraft? |  |
|  |  | Hvem uden for projektet kan hjælpe med rekruttering af arbejdskraft? |  |
|  |  | Hvordan er reglerne for belønning og honorering af overarbejde? |  |
|  |  | Hvilke regler gælder for fagforeninger og interesseorganisationer? |  |
|  |  | Hvilke myndighedsregler er der, fx vedr. sikkerhed og miljø? |  |
|  |  | Hvem uden for projektet kan hjælpe med fortolkning og fastlæggelse af regler for personale? |  |
| 5 | Allokering |  |  |
|  |  | Få fastlagt, hvor meget de forskellige deltagere er allokeret til projektet. |  |
|  |  | Aftal med deltagernes kompetencechef, hvor meget deltagerne er allokeret pr. uge/måned i dage eller procent. |  |
|  |  | Få allokeringen aftalt skriftligt, fx i en mail. |  |
|  |  | Gennemgå den aftalte allokering både med deltageren og med kompetencechefen. |  |
|  |  | Beskriv, om allokeringen tager udgangspunkt i et estimat, eller hvor meget det er muligt at have deltageren med i projektet. |  |

Figur 2.23.2. Tjekliste for indsamling af informationer til personaleplanen